**CALENDARIO DE ACTIVIDADES**

**LUNES 31 DE OCTUBRE:**

* Presentar idea simple de una necesidad empresarial para hacer el servicio web
* Haber visto videos sobre el funcionamiento de AWS
* Tener creado el proyecto en GitHub, al igual que todos tener acceso al mismo (ver videos de cómo usar Git en caso de no saberlo)

**JUEVES 3 DE NOVIEMBRE:**

* Haber completado el modelo CANVAS, descripción de la empresa, objetivos, etc. (Definir los 3 módulos adicionales)
* Presentar el tutorial del proyecto en el cual nos guiaremos para desarrollarlo, o un proyecto pasado el cual nos sirva de guía.
* Repartir los módulos.

A partir de esta fecha se harán reuniones día de por medio (5 nov, 7 nov, 9 nov, etc) para evaluar los avances y los contratiempos que ha tenido cada quien, y también para distribuir el trabajo de manera eficiente en caso de ser necesario.

**SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE:**

* Presentar el proyecto finalizado (o hasta donde se haya llegado, ya no hay más tiempo)
* Probar el sistema.

**MARTES 22 DE NOVIEMBRE:**

* Presentar manual técnico y de usuario (3 personas cada manual)